**Weekly Report**

**17/11/2021 – 23/11/2021**

Group ID: **05**

Project Name: ChillnFree

Prepared by: **Võ Hoàng Bảo Duy**

Team members:

19127027 - **Võ Hoàng Bảo Duy**

19127040 - **Trần Ngọc Lam**

19127064- **Lê Minh Sĩ**

19127389 - **Đặng Kiệt Hào**

19127600 - **Lê Quốc Trọng**

# Achievements since last week:

Software Architecture Document: SAD

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revise Use-case specification | 23/11/2021 | Duy, Sĩ | 100% |
| 2 | Revise Vision Document | 23/11/2021 | Lam | 100% |
| 3 | Revise Project plan | 23/11/2021 | Trọng, Hào | 100% |
| 4 | SAD: Logical View | 23/11/2021 | Duy, Sĩ, Trọng | 100% |

# Issues and impacts: No

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review all documents in PA3 | 26/11/2021 | All members |
| 2 | Preview PA4 |  | All members |

***Notes: The specified tasks are assigned at Trello.***